恩施旅游集团有限公司财务共享中心二期建设咨询服务合同

发 包 人：

承 包 人：

签订地点：

签订时间：            年          月         日

恩施旅游集团有限公司财务共享中心二期建设咨询服务合同

发包人：                            （以下简称甲方）

承包人：                            （以下简称乙方）

甲方因工作需要，根据《中华人民共和国民法典》等相关法规的规定，聘请        XX公司为甲方提供财务共享中心二期建设咨询服务。经甲、乙双方共同协商，在平等自愿、诚实信用、协商一致的原则下，订立下列条款，共同遵照执行。

第一条  服务内容

乙方的服务内容为：对恩施旅游集团有限公司财务共享中心二建设提供咨询服务。全面调研恩旅集团基本情况及一期建设情况，出具恩旅集团财务共享中心二期建设规划蓝图和具体实施方案，其中包含：

（1）进一步对一期已建设内容进行全面评估并出具意见指导书；

（2）编制财务共享中心的二期整体建设内容和具体实施方案，结合恩旅集团实际情况，以实现“业财税一体，共享平台”搭建为整体目标，以财务共享中心的智能化、自动化、可视化、标准化、流程化、管理化等为效果，综合研判，确定具体所需建设内容，匹配各项业务流程及岗位职责，优化增加各项表单，共同寻找确认合适的系统供应商，建设内容包含但不限于各业务系统与财务系统的对接，合同管理系统、采购销售开票系统、税务管理系统、预算管理系统、资金管理系统、数据可视化管理系统、电子档案管理系统等；

（3）结合恩旅集团实际，对恩旅集团财务共享中心建设涉及的相关管理制度拟定及修改完善等提供指导和咨询；

（4）对实施阶段全过程跟踪服务辅导并出具细化指导意见书，直至二期项目整体上线验收；

（5）从湖北文旅集团整体战略出发，规划财务共享中心在整个集团推广的费用、路径、模式等。

（6）其他涉及业财税一体化建设相关事项的指导和咨询。

第二条  服务周期

2.1  本合同服务期限为     个月，自合同签订之日起计。

第三条  合同金额及付款方式

3.1  合同金额：经甲乙双方协商，本合同财务共享中心建设咨询服务费用以       元（大写：       元整）包干计取，即不含税金额     元、税率   。本合同费用已包含除现场驻场的食宿费及市内交通费之外的税费、差旅费、驻场费等合同执行过程中全部费用，乙方现场驻场时产生的食宿费及市内交通费由甲方承担，合同执行过程中，乙方不得以任何理由要求甲方调整合同价格。

3.2  费用承担：本合同费用由甲方全额承担。

3.3. 项目的验收方式：

甲方对乙方交付的结算行咨询服务成果按照相应时间节点进行确认，由乙方出具验收报告，甲乙双方及系统供应商验收代表进行签字并加盖公章。

3.4  合同价款的支付：

3.4.1合同签订后10个工作日付合同价格的20%；

3.4.2基于对恩旅集团及各子公司的调研和湖北文旅集团对财务共享中心的构想，出具恩旅集团财务共享中心二期实施方案，并经甲方书面确认后10个工作日内支付20%，如果反复修改仍无法达到甲方要求，甲方有权书面提出终止合同并不再支付款项；

3.4.3在完成实施方案具体建设内容并实现系统总体上线试运行后，经甲方书面确认后10个工作日内付合同价格的30%；

3.4.4经过不断优化，项目整体运行良好，经甲方验收合格后10个工作日内支付合同总价之20%的款项；

3.4.5项目终验一年后10个工作日之内支付合同价格的的10%。

3.4.6各节点付款之前，乙方需开具增值税专用发票。

第四条  双方的权利与义务：

4.1甲方的权利与义务：

（1）甲方必须向乙方派出的项目组服务人员真实地提供有关事项的各种资料、数据、情况和必要的工作条件。

（2）甲方应按照合同约定及时足额支付咨询服务费用。

（3）甲方有选择乙方派出的项目服务人员的权利，乙方应尽量满足甲方的要求，甲方对乙方派出的服务人员的工作持有异议时，有权要求乙方予以更换，但应提前5个自然日历天以书面的形式提出并列举更换的理由。

（4）甲方及甲方各子公司为乙方派出的有关工作人员提供工作餐。

（5）甲方及甲方各子公司根据公司自身条件为乙方派出的有关工作人员提供住宿（内部酒店、接待机构、宿舍或者外部经济型便捷酒店）

4.2乙方的权利与义务：

（1）乙方派出的项目经理及其他服务人员应具有相应的资质及类似服务经验，在具体服务工作中，应恪守客观公正、实事求是原则，据实办事，并维护甲方的合法权益。

（2）乙方应在合同约定期限内，按合同约定向甲方提供设计方案。

（3）乙方派出的项目服务人员在具体工作中接触到甲方生产、技术和经营等方面有关机密的情况，要做到严守秘密，该保密义务不受本协议约定服务期限的限制而持续有效，对于乙方的泄密导致给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

（4）咨询服务期及跟踪服务期内，乙方项目经理及现场实施人员每月驻场时间需保证项目相关成果能按时交付，如遇特殊急需处理事项，项目经理及实施人员应第一时间进行处理，需现场处理的，相关人员应第一时间赶往现场。

（5）本合同执行期间，由于乙方原因造成乙方自身或他人伤亡事故及公、私财物损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，乙方自行承担一切法律责任及赔偿相应的经济损失。

第五条  违约责任：

5.1因甲方提供的情况和资料不及时、不全面、不真实，导致违反税收法规，其应缴未缴的税款、加收的滞纳金或罚款，均由甲方负责缴纳。

5.2甲方未能按合同约定的付款方式向乙方支付服务费用，逾期应付金额按中国人民银行同期活期存款利率向乙方支付违约金。

5.3因乙方派出的咨询服务人员越权代理及代理行为违法，代理后又未得到甲方追认，导致甲方项目进度受到影响、造成甲方损失的，甲方有权要求乙方无条件赔偿损失并加收损失金额30%的违约金，以此合同总金额为限。

5.4乙方及乙方具体服务人员严守《中华人民共和国民法典》等相关规定，在国家法律允许的范围内执业，并承担相应的民事以及刑事等法律责任。

5.5除法律、法规规定以及相关当事方另有约定外,未经甲方书面许可,乙方不得将服务内容向第三方提供或公开；未征得甲方同意,服务内容不得被摘抄、引用或被披露于公众媒体。若乙方对上述约定违约，则乙方向甲方支付合同总额30%的违约金，由此导致甲方其他直接或间接损失的，乙方承担由此产生的赔偿责任。

第六条  廉洁条款

6.1.廉洁条款

6.1.1在合同执行过程中，乙方不得以任何形式向甲方员工赠送可能影响公正执行合同的各种礼品、礼券（礼金）给回扣和安排高档消费活动；

6.1.2在合同执行过程中，甲方不得以任何借口收受可能影响公正执行合同的乙方的各种礼品、礼券（礼金）给回扣和参加乙方安排的高档消费活动。

6.2.违反廉洁条款的处理

6.2.1乙方违反本廉政条款规定，一经查实，列入不法单位“黑名单”并承担最高数额违约金等相关法律责任。

6.2.2甲方员工违反本廉政条款规定，一经查实，如果是乙方导致，按乙方违约处理，再按甲方相关规定处理并承担相关法律责任，否则按甲方相关规定处理并承担相关法律责任。

第七条  不可抗力

7.1因不可抗力因素妨碍、影响或延误本合同履行的，甲乙双方应及时协商解决问题之方案，经双方认可，合同期限可相应延长。如果不可抗力持续时间对本合同之履行产生实质性或重大不利影响，则任何一方在不可抗力发生后7天内，均可发出终止本合同的书面通知，经对方书面同意后本合同终止。

第八条  争端的解决

8.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的一切争端，双方应通过友好协商解决，如从协商开始二十（20）天内仍不能达成协议时，协议双方一致同意向恩施市人民法院提起诉讼。

8.2 诉讼费用除另有裁决外，应由败诉方负担。

8.3 在诉讼期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续履行。

第九条  适用法律

9.1  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十条  通知

10.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传／传真／快递的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

10.2  通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

第十一条  合同生效及其它

11.1本合同自甲乙双方双方委托代理人签字盖公章后生效，约定事项全部完成后失效。

11.2未尽事宜，双方协商解决，另行签订补充协议。如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。

11.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

（此页以下无正文，为会签栏）

| 甲方(盖章)： |  |  |  | 乙方(盖章)： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  |  |  | 法定代表人或 |  |  |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  |  |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  | 单位地址： |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： |  |  |  | 开户银行： |  |  |  |
| 帐 号： |  |  |  | 帐 号： |  |  |  |
| 纳税识别号： |  |  |  | 纳税识别号： |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |