齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级项目

谈判采购文件

采购人：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

日  期：2026年1月4日

目  录

第一章  谈判采购公告	- 1 -

第二章  供应商须知	- 4 -

第三章  评审办法	- 26 -

第四章  合同条款及格式	- 33 -

第五章  采购需求	- 52 -

第六章  响应文件格式	- 53 -

# 第一章  谈判采购公告

谈判采购公告

本项目（齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级项目）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。

## 1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称：齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级项目。

1.2 采购人：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司。

1.3 采购项目资金落实情况：已落实。

1.4 采购项目概况： 齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级。

1.5 成交供应商数量及成交份额：    1   。

## 2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：  本项目的主要内容包含花海及遮阳绿道提档升级设计方案、方案文本、施工图设计；花海及遮阳绿道提档升级施工（一是对已建花海实施全面提档升级建设，建设范围包括托管土地和部分已流转约22亩，1.5万平方米。施工内容主要包括：铺种草坪、儿童活动区、老年休憩区、草坪娱乐区；二是对商业街至营销中心遮阳绿道、业主活动中心至S17#楼北侧遮阳绿道提档升级，总长约220米。施工内容主要包括：用爬藤类植物代替目前假绿植、稳根培土花箱等。）等所有内容。

2.2 标段划分：本项目共有 1 个标段，每个供应商可参加 1 个标段的谈判采购活动，最多允许获取其中 1 个标段成交资格；各标段划分情况：    /    。

2.3 建设工期：   90日历天，具体开始日期以甲方书面通知为准   。

2.4 服务地点：  利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园 。

2.5 质量要求： 方案设计、施工图设计、施工图预算、施工需按甲方要求优化确认后方可进行下一步工作，施工需满足施工图纸设计或深化设计要求，达到国家现行施工、验收规范合格标准并满足甲方需求。

2.6 项目概算：160万元，其中设计费15万元，施工145万元。

## 3. 供应商资格要求

3.1 供应商应满足如下要求：

3.1.1 依法设立： 投标人须为在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格，具有行政主管部门核发的有效法人营业执照.（提供扫描件及承诺并加盖公章） 。

3.1.2 资质要求： 具备建设行政主管部门核发的建筑工程或市政施工总承包贰级并且同时具备设计综合资质或建筑行业设计丙级或景观设计乙级及以上资质，施工单位具备有效的安全生产许可证 。

3.1.3 财务要求：       /           。

3.1.4 业绩要求： 投标人具有近三年类似工程业绩（投标截止日前推36个月）至少具有一项类似项目业绩（提供中标通知书或合同等证明文件）（类似工程业绩指：设计资质单位提供设计业绩、施工资质单位提供景观工程施工业绩）。

3.1.5 信誉要求：(1)未被依法暂停或取消投标资格；(2)未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；(3)未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；(4)在最近三年内未发生重大工程质量问题；(5)在“国家企业信用信息公示系统”( www.gsxt.gov.cn)未被列入严重违法失信企业名单；(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人名单；(7)在近三年内供应商及其法定代表人(单位负责人)、拟委任的项目经理(如有)无行贿犯罪行为；(8)不存在法律法规规定的不得存在的其他情形。

3.1.6 承担本项目的主要人员要求：拟派的设计负责人具有中级技术职称及以上职称或具有二级注册建筑师职业资格；拟派的施工项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），项目经理必须是本单位注册人员，且未有其他在建工程。

3.1.7 其他要求：       /           。

3.2 本次采购活动接受联合体。

联合体投标的，应满足下列要求：①最多只允许两家联合（设计、施工各一个），要求施工单位作为联合体牵头人参加投标；②联合体应满足供应商资格要求规定的资格条件。③联合体各方须签订联合体协议书后才能参与投标，已组成联合体的各方不得再另行组建联合体或单独参与投标。④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，可以组建联合体投标，但不得分别组建联合体或单独参加同一项目投标。

## 4. 谈判采购文件获取

4.1 凡有意参加谈判采购活动者（若为联合体申请，指联合体所有成员），应当在湖北文旅集团电子采购平台（以下简称“电子采购平台”，下同）（网址：http://epp.hbctic.com:6686/）进行注册登记。

4.2 完成注册登记后，请于2026年1月4日至2026年1月8日17:30时止（北京时间、下同），通过互联网使用会员登录“电子采购平台”并下载谈判采购文件。

4.3 采购文件每个标段售价  /  元，售后不退。

## 5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交截止时间：2026年1月16日10时00分。

5.2 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将响应文件（纸质版）送达  恩施市金桂大道恩旅大厦9楼评标室 ，并通过互联网使用会员登录“电子采购平台”，选择相应标段将电子响应文件（应与响应文件纸质版正本相同）上传。逾期未送达响应文件（纸质版）或未上传电子响应文件的，采购人（“电子采购平台”）将予以拒收。

## 6. 谈判时间和地点

6.1 谈判开始时间：2026年1月16日10时00分。

6.2 谈判地点：  恩施市金桂大道恩旅大厦9楼评标室。

6.3 特别提醒：本项目供应商除须在“电子采购平台”提交响应文件，还需派供应商代表参加现场谈判会议。供应商代表为法定代表人（单位负责人）的，需持法定代表人（单位负责人）身份证明原件和法定代表人（单位负责人）身份证原件；供应商代表为委托代理人的，需持法人（单位负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证原件。

## 7. 公告发布的媒介

本项目谈判采购公告在湖北文旅集团电子采购平台（网址：http://epp.hbctic.com:6686/）上发布。

## 8. 其他

8.1 本次采购评审办法采用：综合评分法。

## 9. 联系方式

采 购 人：     湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

地    址： 利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心

联 系 人：                 王女士

电    话：             0718-7238788

2026年1月4日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

1总则

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.8 | 谈判采购预备会 | 不召开 |
| 1.9 | 分包 | 允许分包的内容： / 对分包供应商的要求： / |
| 1.10.2 | 对非关键条款的 偏差 | 允许偏差的范围： / 允许偏差的项数： / 项 |
| 2.1(7) | 构成采购文件的 其他资料 | 图纸、清单、采购文件澄清/修改文件(如有) |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：2026年1月8日17时30分 |
| 2.2.2 | 采购文件澄清或修改截止时间 | 截止时间：2026年1月9日17时30分 |
| 3.1.1 (10) | 构成响应文件的 其他资料 | 响应文件澄清、说明和补正（如有） |
| 3.2.3 | 最高限价或其 计算方法 | □无 ☑有，最高限价或其计算方法：160万元，其中设计费15万元，施工145万元。 |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 有效投标人需现场谈判二次报价、最终报价，湖北文旅集团电子采购平台线上填报最终报价与现场最终报价一致，线上填报最终报价约定时间：响应文件递交截止时间起24小时内填报完成（具体截止时间以平台系统提示为准） |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止时间起120日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 不提交 提交， 1.递交截止时间（到账时间）：同响应文件递交截止时间； 2.金额： 元； 3.形式：供应商应采用现金、银行保函、担保机构保函的一种形式； 4.递交方式及要求：（1）采用现金形式（银行电汇） 必须从供应商的基本账户汇至采购人指定的账户及账号，指定收取响应保证金的账户及账号信息如下： 收款单位： 账 号： 开 户 行： 行 号： 账 号： 注：汇款时应注明 （采购项目名称） 第 标段响应保证金 （2）采用银行保函、担保机构保函形式 保函的格式要求：见第六章响应文件格式中“五、响应保证金”中格式要求； 提供保函的机构要求：银行或担保公司； 保函原件递交截止时间：同响应文件递交截止时间； 保函原件递交地点：采购人地址。 - 其他说明： |
| 3.4.2 | 退还响应保证金 时间 | / |
| 3.4.3 (3) | 不退还响应保证 金的其他情形 | / |
| 3.5 (1) | 依法设立的证明 材料 | 供应商应提供市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照彩色扫描件（或复印件）或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书彩色扫描件（或复印件）。 |
| 3.5 (2) | 资质要求证明 材料 | 不适用 ☑适用。供应商应提供相关资质证书的彩色扫描件（或复印件），以证明供应商具有承担本项目要求的资质。 资质证书包括：营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理、设计负责人资质证书、 |
| 3.5 (3) | 财务要求证明 材料 | 不适用 适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表彩色扫描件，包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润表等。 近年财务会计报表年份是指： 年度、 年度、 年度。(供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表) 适用。供应商应提供近年财务会计报表彩色扫描件，包括资产负债表、利润表。 近年财务会计报表年份是指： 年度、 年度、 年度。(供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表) (注：有财务要求的，应选择两种财务会计报表中的一种作为财务证明资料。) |
| 3.5 (4) | 业绩要求证明 材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供近年的类似项目情况表 (格式见第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(三)近年的类似项目情况表)，以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。 近年是指：响应文件递交截止时间前推36个月，以合同签订时间为准。 业绩证明材料： ☑合同，以及中标通知书/成交通知书（如有） □工程接收证书/工程竣工验收备案证/工程竣工验收证书 □业主证明 □其他材料： 业绩证明材料种类要求： ☑提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求： 。 |
| 3.5 (5) | 信誉要求证明 材料 | □不适用 □适用。供应商须按照采购文件第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(四)供应商信誉声明作出承诺。 供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括：采购文件第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(四)供应商信誉声明4-1、4-2、4-3 |
| 3.5 (6) | 承担本项目的项目管理机构主要人员要求证明 材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表(格式见第六章“响应文件格式”八、资格审查资料(五)拟委任的主要人员汇总表和(六)主要人员简历表))。供应商应填报满足第一章“谈判采购公告”规定的项目管理机构主要人员的相关信息，并按如下要求提供相关证明文件：拟派的设计负责人具有中级技术职称及以上职称或具有二级注册建筑师职业资格； 拟派的施工项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），项目经理必须是本单位注册人员，且未有其他在建工程 。 |
| 3.5 (7) | 其他要求的证 明材料 | “财务状况承诺书”（格式自拟） |
| 3.5 (8) | 联合体要求的 证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应按照采购文件提供的格式(格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书)拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工。 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | / |
| 3.6.2 | 响应方案数量 | ☑供应商只能提出唯一响应方案 □供应商可提出多个响应方案 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间 | 截止时间：2026年1月16日10时00分 |
| 4.2.2 | 是否退还响应 文件 | 否 是，退还时间： 年 月 日 时 分 |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商递交的书面通知之日起 15 日内 |
| 6.1.1 | 谈判小组组建 | ①谈判小组构成： 7 人。 ②其中采购人代表 2人，专家 5 人； 谈判小组确定方式：采购人负责组建。 |
| 6.3.1 | 谈判轮次及谈判顺序 | 谈判轮次： 本项目共进行2轮谈判 谈判小组在首轮谈判前告知被邀请参加谈判的供应商谈判轮次 本项目不事先确定谈判轮次，谈判小组根据谈判情况确定，并在最后一轮谈判前告知供应商 谈判顺序：响应文件递交顺序 |
| 6.3.2 | 选择谈判供应商 | 预定参加谈判的供应商数量:不限制 选择方法：所有通过初步评审的供应商均参与谈判 退还未被选择的供应商的响应保证金的时间： / |
| 6.3.4 | 是否允许未准时参加某一轮次谈判的供应商参加后续谈判采购活动 | □允许 ☑不允许 |
| 6.6.2 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | 是否排序： 排序 数量：不超过3名 |
| 7.3 | 成交候选人 公示 | 公示媒介：湖北文旅集团电子采购平台（网址：http://epp.hbctic.com:6686/） 公示期限：3日历天 其他应公示的内容： / |
| 7.6 | 发布成交 结果公告 | 公告媒介：湖北文旅集团电子采购平台（网址：http://epp.hbctic.com:6686/） |
| 7.7 | 履约保证金 | 不要求递交 要求递交 履约保证金金额： 履约保证金形式： 履约保证金有效期限： 递交时间： 其他要求： |
| 9.1 | 平台服务费 | 本次采购没有平台服务费。 □本次采购有平台服务费。 本项目平台服务费由成交供应商支付。 支付标准：人民币（大写） 元整（ 元）； 支付方式：银行转账（收款人名称:湖北文旅集团工程咨询管理有限公司；开户行及账号:中国农业银行武汉洪山广场支行17030801040017365）； 支付时间：在领取成交通知书前一次性支付。 |
| 9.2 | 供应商不得存 在下列情形 之一 | （1）被依法暂停或取消投标资格（指被本采购项目所在地县级及以上行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域市场且处于有效期内）； （2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （5）在“国家企业信用信息公示系统” （www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单； - 在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单； - 在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）拟委任的项目负责人（如有）有行贿犯罪行为； （8）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （9）与本标段的其他供应商为同一个法定代表人（单位负责人）； （10）与本标段的其他供应商存在控股、管理关系； （11）为本标段前期准备提供咨询服务的（采购人公开已完成咨询成果的除外）； （12）为本标段的监理人； （13）为本标段的代建人； （14）为本标段提供采购代理服务； （15）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）； （16）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股； （17）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作； （18）法律法规规定的其他情形。 |
| 9.3 | 本谈判采购文件中“签字”是指 | 亲笔签名或签字章或私人章（个人章）。 |
| 9.4 | 其他事项 | 响应文件（纸质版）采用A4幅面，应提交正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，当正副本内容不一致时，以正本为准。正本、副本均采用左侧长边胶装，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |

## 1. 总则

1.1 采购方式

谈判采购是指由采购人组建谈判小组与响应采购的供应商依次分别进行一轮或多轮谈判，并对其提交的响应文件进行评审，采购人根据谈判小组最终谈判结果及其评审结论，确定成交供应商的采购方式。

1.2  采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“谈判采购公告”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加谈判采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

本项目不适用。

1.8 谈判采购预备会

供应商须知前附表规定召开谈判采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判采购预备会。

1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

## 2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）谈判采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

（8）采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按照供应商须知前附表规定的时间和方式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。采购文件澄清或修改通知发出的截止时间见供应商须知前附表。供应商应实时关注“电子采购平台”上发出的澄清或修改通知，因供应商自身原因未及时获知澄清或修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

采购人可视具体情况在澄清或修改文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应括下列内容：

（1）响应函；

（2）响应函附录；

（3）法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书（如有）；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）响应保证金（如有）；

（6）商务和技术偏差表；

（7）报价表；

（8）资格审查资料 ；

（9）响应方案；

（10）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的授权委托书。第一章“谈判采购公告”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（5）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.3 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为120日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”五、响应保证金)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后15日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后15日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构保函形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(8)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“谈判采购公告”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的,其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页, 作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印盖章并彩色扫描上传或在线编制并加盖电子签章。

响应函应加盖单位章，并由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

## 4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的标识

4.1.1 响应文件应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到 “电子采购平台”或采购文件指定的开标地点。逾期递交的响应文件,采购人将拒绝接收。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的，在“电子采购平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在15日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、标记和递交。

## 5. 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间在“电子采购平台”或采购文件指定的开标地点开启响应文件。

5.2 递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家的，采购人应终止谈判采购活动。

5.3 特殊情况的处置

5.3.1 因“电子采购平台”系统故障导致无法递交响应文件的，采购人视情况决定是否顺延响应文件递交截止时间。因供应商自身原因导致无法递交响应文件的，由供应商自行承担后果。

5.3.2 因“电子采购平台”系统故障导致无法正常开启的，采购人将暂停开启，待系统恢复正常后继续开启。

5.3.3 “电子采购平台”系统故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；

（5）其他无法保证采购过程正常进行的情形。

## 6. 谈判和评审

6.1 谈判小组

6.1.1 采购人将组建谈判小组，由谈判小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与供应商进行谈判、对响应文件进行评审和比较。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 谈判小组组建后，谈判小组成员共同推选或由采购人指定谈判小组组长，谈判小组组长负责组织谈判及评审工作。

6.1.4 在谈判和评审过程中，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 初步评审

6.2.1 谈判小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对供应商递交的响应文件进行初步评审。初步评审主要对响应文件的形式、供应商的资格和响应文件的响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

6.2.2 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或委托代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

6.2.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审，未通过初步评审的响应文件将被视为无效,谈判小组应告知有关供应商。

6.3 谈判

6.3.1 谈判小组应按照供应商须知前附表规定的谈判轮次及谈判顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。

6.3.2 通过公告方式邀请供应商且通过初步评审的供应商数量超过供应商须知前附表规定的预定参加谈判的供应商数量的，谈判小组按照供应商须知前附表规定的选择方法，从通过初步评审的供应商中选择预定数量的供应商进行谈判。未被选择的供应商不再参加后续的谈判活动，谈判小组应对其进行告知；除供应商须知前附表另有规定外，其响应保证金应在15日内原额退还。

6.3.3 谈判小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人应参加谈判。供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

6.3.4 除供应商须知前附表另有规定外，递交响应文件的供应商未准时参加某一轮次谈判的，视为其放弃参加该轮次谈判，但其仍有权参加后续谈判采购活动。

6.4 递交补充响应文件

6.4.1 在谈判过程中，谈判小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中采购需求部分的技术、服务要求以及合同条款等内容，但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。谈判小组修改和补充采购文件的，应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成采购文件的组成部分。

6.4.2 谈判小组修改和补充采购文件后，应要求供应商修改和补充响应文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容及要求相应地对已经递交的响应文件进行修改和补充(即补充响应文件)。补充响应文件应由供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人签字或加盖单位章，并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充响应文件内容为准。

6.4.3 谈判小组审查供应商补充响应文件，对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，谈判小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该响应文件将被视为无效，谈判小组应取消供应商的谈判资格并对其进行告知。

6.5 递交最终报价

谈判小组在谈判中未修改或补充采购文件的，谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价；谈判小组修改和补充了采购文件的，谈判小组应要求按照本章第6.4款规定递交了实质性响应的补充响应文件的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人(单位负责人)或委托代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

6.6 详细评审及推荐候选成交供应商

6.6.1谈判小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对响应文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准，不作为评审依据。

6.6.2评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。谈判小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

6.6.3所有供应商最终报价均明显不合理的，采购人将终止谈判活动。

6.7 特殊情形处理

通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量与采购文件规定的成交供应商数量相等时，谈判小组可根据不同的情况决定继续或终止谈判活动；通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量少于采购文件规定的成交供应商数量的，谈判小组将终止谈判活动。

## 7. 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定候选成交供应商的依据之一。

7.2 确定候选成交供应商

7.2.1 采购人将根据评审报告及履约能力核查结果(如有)选择候选成交供应商。

7.2.2 采购人应当确定排名第一的候选成交供应商为成交供应商。若排名第一的候选成交供应商未通过履约能力核查，采购人可按推荐的名单排序依次确定其他候选成交供应商为成交供应商，也可以重新采购。

7.3 成交候选人公示

候选成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1）所有候选成交供应商名称、响应报价、项目负责人（如有）、服务期限、成交份额（如有）等；

（2）预成交供应商名称、响应报价、项目负责人（如有）、服务期限、成交份额（如有）及选择原因；

（3）供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4 公示期异议

7.4.1 供应商或者其他利害关系人可以对成交候选人公示提出异议。异议应在公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并向采购人递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及有效联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

7.4.2 采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的,应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

采购人认为异议不成立或异议回复完毕后采购人可以继续进行采购活动。

7.5 发出成交通知书

成交候选人公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.6 发布成交结果公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应报价等内容。

7.8 签订合同

7.8.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.9 特殊情形处理

7.9.1 有下列情形之一的，采购人可以按照公示的候选成交供应商名单排序依次确定其他候选成交供应商为成交供应商，也可以重新采购：

（1）候选成交供应商放弃成交的；

（2）成交供应商无正当理由拒绝签订合同的；

（3）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（4）成交供应商不按照采购文件要求递交履约保证金的；

（5）成交供应商因不可抗力不能履行合同的；

（6）成交供应商被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。

7.9.2 因不可抗力等原因，采购人终止采购的，将及时发布项目终止公告，或者以书面形式通知已经获取采购文件的供应商。已经收取响应保证金的，采购人将及时退还所收取的响应保证金。

7.9.3 重新采购

除本章第7.2.2款、7.9.1款规定之外，有下列情形之一的，采购人可以重新采购：

（1）响应文件递交截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评审小组评审后否决所有响应文件的；

（3）法律、法规规定的其他情形。

## 8. 纪律要求

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露谈判采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在谈判活动中,谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈判工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判工作正常进行。

## 9. 需要补充的其他内容

9.1 平台服务费：

成交供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向文旅咨询公司支付平台服务费。

9.2 供应商不得存在下列情形之一：见供应商须知前附表。

9.3 本谈判文件中“签字”是指：见供应商须知前附表。

9.4 其他事项：见供应商须知前附表。

### 附件1 采购文件澄清申请函

采购文件澄清申请函

（编号：　　  ）

(采购人名称)：

经过仔细阅读     (采购项目名称)   采购文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

- ；

- ；

……

供应商：          (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：       (签字)

年   月   日

### 附件2 采购文件澄清/修改通知

采购文件澄清/修改通知

（编号：　　  ）

各供应商：

经研究，对        (采购项目名称)        采购文件，作如下澄清/修改：

- ；

- ；

……

采购人：           (盖单位章)

年   月   日

备注：采购人对采购文件有关问题澄清/修改时，适用本格式。

### 附件3 报价单

报价单

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商（单位全称） |  |
| 含税报价 | 元（大写： ） |
| … |  |

说明：具体以系统中报价单为准。

### 附件4 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：    ）

（供应商名称）:

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以予以澄清、说明和补正：

- ；

- ；

......

请将上述问题的澄清、说明和补正于    年   月   日  时前，请登录“电子采购平台”进行回复澄清。

（项目名称）（标段名称）评审小组（经评审小组授权的采购人代表签字或采购人盖单位章）：

年   月   日

### 附件5 问题的澄清

问题的澄清

（编号：     ）

评审小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明和补正如下:

- ；

- ；

......

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应 文件的组成部分。

供应商：          （盖单位章）

或法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：       （签字）

年   月   日

### 附件6 成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称） :

你方所递交的      （采购项目名称）  的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：             ；

服务期限：             ；

项目负责人（如有）：             ；

请你方在接到本通知书后的30日内到                 （指定地点） 与采购人签订采购合同，并按谈判采购文件第二章“供应商须知”第7.7款规定向采购人递交履约保证金。

特此通知。

采购人：                  （盖单位章）

年   月   日

# 第三章  评审办法

## 评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 |  | 供应商名称 | 与市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书上的名称一致 |  |
|  |  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章第3.7.2项及第3.7.3项的规定 |  |
|  |  |  | 联合体协议书(如有) | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  |  | 响应函中实质性内容 | 符合谈判文件要求 |  |
|  |  |  | 其他(如有) | / |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 |  | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(1)款规定 |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(2)款规定 |  |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(3)款规定 |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(4)款规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(5)款规定 |  |
|  |  |  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(6)款规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5(7)款规定 |  |
|  |  |  | 联合体供应 商（如有） | 符合第一章第3.2款及供应商须知前附表第3.5(8)款规定 |  |
|  |  |  | 其他（如有） | / |  |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 |  | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |  |
|  |  |  | 响应文件有 效期 | 符合第二章第3.3.1款规定 |  |
|  |  |  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1款规定 |  |
|  |  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |  |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第一章第2.3款规定 |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第一章第2.5款规定 |  |
|  |  |  | 合同条款 | 响应采购文件要求 |  |
|  |  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
|  |  |  | 其他 | 其他内容均实质性响应采购文件要求 |  |
| 2.1.4 |  |  | 供应商不得存在的其他情形 | （1）不按评审小组要求澄清、说明或补正 （2）有串通谈判、弄虚作假、行贿或其他违法行为 （3）存在供应商须知前附表中9.2项规定的情形之一 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评审价格 | 评审价格=响应函大写报价（经供应商书面确认算术错误修正后的含税响应总报价） |  |
| 3.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | （1）响应报价部分：60分。 （2）商务文件部分：10分。 （3）技术文件部分：30分。 |  |
| 3.2(1) |  |  | 评审基准价计算方法 | 方法一： 评审基准价为所有有效响应报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值下浮 E %。【如有效响应报价少于五家（不含五家），评审基准价为所有有效响应报价的算术平均值下浮 E %】。 （E:为评审基准价下浮系数，范围为1-3的整数）。 方法二： 评审基准价为所有有效响应报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。【如有效响应报价少于五家（不含五家），评审基准价为所有有效响应报价的算术平均值】 方法三： 评审基准价为所有有效响应文件中的最低报价。 （注：计算评审基准价时须精确到分。） |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 3.3 (1) | 响应报价评分标准(60分) |  | 计算响应报价得分 | 60分 | 方法一： F＝60-（供应商评审价格-评审基准价）÷评审基准价×100×M （评审价格＞基准价时） F＝60-（评审基准价-供应商评审价格）÷评审基准价×100×N （评审价格≤基准价时） M= 1 N= 0.5 其中：F≥0。 方法二： F＝ -（供应商评审价格-评审基准价）÷评审基准价×100×M（评审价格≥基准价时） M= 其中：F≥0。 方法三： F＝评审基准价÷供应商评审价格×60 其中：F≥0。 （注：评审基准价计算选择办法一或方法二时，响应报价得分计算选择方法一；评审基准价计算选择办法三时，响应报价得分计算选择方法二或方法三） |
| 3.3 (2) | 商务文件评分标准 (10分) |  | 设计负责人 | 1分 | 具有高级职称得1分，中级职称得0.5分，其他不得分。 |
|  |  |  |  | 3分 | 近三年已完成的类似项目设计业绩，每一个得1分，本项最多的3分。（附中标通知书或合同相关证明文件） |
|  |  |  | 施工负责人 | 1分 | 具有高级职称得1分，中级职称得0.5分，其他不得分。 |
|  |  |  |  | 3分 | 近三年已完成的类似项目施工业绩。每一个得1分，本项最多的3分（附中标通知书或合同相关证明文件） |
|  |  |  | 人员配备情况 | 2分 | 项目管理班子人员构成机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关真实有效的岗位证书；主要技术、经济、管理人员业绩优，评委对比酌情评分，该项最高得2分。 |
| 3.3 (3) | 技术文件评分标准 (30分) |  | 设计实施方案 | 5分 | 设计策略与设计构思：根据设计工作目标，提出清晰、准确的设计策略与设计构思，对以上内容进行综合评分。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，无得0分。 |
|  |  |  |  | 5分 | 设计进度、质量、后续服务计划及保障措施：对设计工作进度、质量、后续服务计划是否满足项目要求，保证措施是否全面、合理、得力进行综合评分。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，无得0分。 |
|  |  |  | 施工组织设计 | 5分 | 组织措施及施工工艺内容完整，措施合理可行、针对性强。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，无得0分。 |
|  |  |  |  | 5分 | 工程进度及资源配备计划：进度计划合理可行、针对性强劳动力组织及分阶段投入计划完整，材料及机械设备投入合理可行、针对性强。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，无得0分。 |
|  |  |  |  | 5分 | 3、质量管理体系与安全文明措施： 质量管理体系完善，各种措施合理可行、针对性强，安全文明体系内容完整，各种措施合理可行、针对性强。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，无得0分。 |
|  |  |  | 设计方案 | 5分 | 设计方案编制完整、科学合理、针对性强、设计风格、色彩学原理、元素的应用等展示。优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，无得0分。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 3.6 |  |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 |  | 由评审小组投票决定 由评审小组抽签决定 上一年度净资产高的优先 上一年度资产负债率低的优先 其他方法： |

## 1. 评审方法(综合评分法)

本次评审采用综合评分法。谈判小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3.3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

## 2. 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评审办法前附表。(适用于经评审的最低价法)

2.1.5 供应商不得存在的其他情形：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

谈判小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.3 特殊情形处理

2.3.1 初步评审后，如谈判小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，谈判小组应当终止评审。

2.4.2 当通过初步评审的供应商数量未超过谈判采购公告第1.5款规定的成交供应商数量、谈判小组认为供应商的响应报价合理且物有所值时，不再进行详细评审，直接推荐上述供应商为候选成交供应商。

## 3. 详细评审标准和程序

3.1 评审价格确定

3.1.1 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商最终大写含税报价。

3.1.2 评审价格若超过最高限价(如有)，其响应文件将被视为无效。

3.1.3 谈判小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

3.1.4 最终响应报价有算术错误及其他错误的，谈判小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 综合评分和排序(综合评分法)

3.2.1 分值构成

(1)响应报价部分：见评审办法前附表；

(2)施工组织设计文件部分：见评审办法前附表；

(3)商务文件部分：见评审办法前附表；

3.2.2评审基准价计算

(1)评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

3.2.3 评分标准

(1)响应报价评分标准：见评审办法前附表；

(2)施工组织设计评分标准：见评审办法前附表；

(3)商务文件评分标准：见评审办法前附表。

3.3 评分

谈判小组成员按照评分标准独立对供应商的商务文件、响应方案文件进行评分，报价评分由谈判小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 汇总

各供应商最终得分为所有谈判小组成员的综合评分的算术平均值。

3.5 排序

谈判小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

## 4. 评审结果

4.1 提交书面评审报告

谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

谈判小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商。

候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

# 第四章  合同条款及格式

(具体以实际签订的合同为准)

齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级施工合同

甲    方：    湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

乙    方：                      （牵头人）（如有）

（联合体成员）（如有）

签订地点： 利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心

签订时间：          年            月             日

齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级施工合同

甲方：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

乙方：         （牵头人）         （联合体成员）

为明确甲、乙双方权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合湖北省、恩施州的有关规定和本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，在平等自愿、诚实信用、协商一致的原则下，就 齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级项目签订合同，双方共同遵守、执行。

- 一、工程概况

第一条 工程概况

1.工程名称：齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级项目

2.工程地点：   利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园

3.承包范围：本项目的主要内容包含花海及遮阳绿道提档升级设计方案、方案文本、施工图设计；花海及遮阳绿道提档升级施工（一是对已建花海实施全面提档升级建设，建设范围包括托管土地和部分已流转约22亩，1.5万平方米。施工内容主要包括：铺种草坪、儿童活动区、老年休憩区、草坪娱乐区；二是对商业街至营销中心遮阳绿道、业主活动中心至S17#楼北侧遮阳绿道提档升级，总长约220米。施工内容主要包括：用爬藤类植物代替目前假绿植、稳根培土花箱等。）等所有内容。

第二条 工期（日历天）：    日历天。

具体以进场日期为准，如因天气、工作面、方案没有确定等甲方书面确认的原因，则工期顺延。

- 合同价款

3.1本合同价格形式为 总价包干 合同。合同暂定总价为：￥  元（大写： ）， 其中：

- 设计费（含税）：￥  元（大写：  ）；税率：    %，税金为￥    元（大写：    ）。工程实施过程中，设计费合同价格不作调整。

- 施工费用（含税）￥  元（大写：  ）；税率：    %，税金为￥    元（大写：    ）。

- 此合同总价格包含方案设计、施工图设计费、施工费（人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、疫情期间防疫防护费、防暑降温费、税金及其他不可预见风险等全部费用）。

3.2本项目造价包含的风险范围：1.乙方提供的施工图经甲方认可后，乙方提交根据施工图编制施工图预算，甲方有权对乙方施工图预算进行清标，经清标后，投标文件不平衡报价，乙方无条件调整；2.主要材料、设备品牌满足投标文件中约定的档次。施工时所用的产品与合同清单一致，必须保证所用产品为正品。

本合同约定的不含税价格不因国家税率和税收优惠政策变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

3.3风险费用的计算方法：乙方已结合市场行情自主报价，合同价不调整。

3.4变更估价原则

3.4.1关于变更估价的约定: ①经清标后的预算中已有适用于变更工程的价格，则按已有价格计算；②无适用价格但有类似于变更工程的价格，以此作基础参照，确定变更价格；④以上都没有的，由承包人提出变更项目细节和单价组成的有关说明，由监理、造价咨询、发包人共同审核确认。变更价格经各方签名盖章后生效。

- 工程结算

- 4.1结算方式：本项目设计方案、施工图、工程量清单范围内施工内容全部实施完，则本项目合同内按合同约定总价进行结算，如有未实施清单项，则扣除相应造价；如施工过程中有设计变更、签证等，则据实增加此部分造价，并入结算总价。

4.2乙方提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内；若因乙方报送资料不及时、不完整或不真实等原因造成结算审核工作不能如期开展，甲方不承担任何责任。

4.3工程竣工验收合格后，乙方按甲方上级公司要求报送结算资料，竣工结算申请单应包括的内容：乙方按甲方总部文件要求报送结算资料。结算分为结算初审和结算复审。

4.4乙方应本着诚实信用、实事求是的原则编制并报送工程结算资料。工程结算的审减率［（初审审减额+复审审减额）/施工方报审金额］控制在5%（不含5%）以内。如果审减率超过5%，乙方同意承担结算审核费用，审计费由甲方直接从工程结算款中扣除。

- 承包形式

包设计、包工、包料、包质量、包进度、包验收、包安全、环境保护及文明施工，严格按照甲方认可的施工图图纸施工。

- 二、双方责任

- 甲方责任

6.1负责组织对乙方提供的设计图纸审核并书面确认。

6.2负责组织工程竣工验收。

6.3甲方指定水电接源，乙方自行接到施工现场，水电费用由乙方承担。

6.4负责在施工图、预算单上签字，如变更设计、材料和配套用品等需书面通知乙方，并且设计变更和签证单按甲方内部工作流程审批后生效。

6.5按合同约定支付工程款。

6.6办理法定由甲方负责的工程相关手续，并承担费用。

6.7乙方施工完成后，配合乙方进行必要的检测项目，并承担相关检测费用。

- 乙方责任

7.1乙方驻施工现场全权代表（项目经理）：

7.2乙方设计图纸完成，必须经甲方书面确认后，方可施工。若因乙方图纸未经甲方书面确认而擅自施工，导致的返工等全部责任由乙方自行承担。或者因乙方设计方案缺陷、考虑不周、施工图不明确等原则导致的变更、返工或产生的签证，此部分费用由乙方自行承担，结算时不予考虑此部分费用。

对于软装大件物品，乙方须组织甲方相关人员对实物进行实地考察，乙方负责联系考察地及人员，各方自行承担考察人员的差旅食宿费用。所有软装产品进场前必须经甲方查验确认后方可进场，否则造成的损失由乙方自行承担。

7.3乙方代表人应提前三天书面通知甲方，履行合同文件约定的权利和义务，乙方承诺所提供材料成分与检测报告及合格证一致。

7.4组织施工人员、材料、施工机械进场。

7.5按施工图、有关技术规程规范施工，材料质量符合双方约定及                                                                有关质量标准。开工前，提供样品进行检测；施工过程中，根据甲方要求提供样品抽检，其检测费用由甲方承担。

7.6严格执行国家现行标准、规范和行业有关规定，按图纸和甲方招标要求组织施工。在施工过程中如有质量不符合标准，乙方必须无条件负责维修返工。乙方必须保证施工人员满足现场施工质量、进度、安全要求，保证按期按质按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。

7.7负责成品保护，并服从甲方的统一管理。保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定。

7.8必须严格遵守国家法律、法规，做到文明施工，杜绝质量事故、安全事故的发生。由于乙方原因造成自身伤亡或他人伤亡事故及公、私财物损失，由此造成的一切经济后果由乙方承担。若施工现场发生一切质量、安全事故及给第三方带来的损失均由乙方承担全部责任。

7.9乙方负责现场的一切协调工作。

7.10工程完工后，乙方应书面通知甲方进行竣工验收。甲方必须在7个工作日内组织验收。逾期未验收视为合格。

7.11工程竣工验收合格后负责整理竣工资料并报甲方。

7.12遵守政府相关部门对施工场地、出口交通、环境卫生、垃圾清运、施工噪音等管理规定，并办理相关手续。

7.13施工期间水费和电费，按照利川市相关规定单价执行，费用由乙方承担。

7.14乙方必须为现场施工工人购买意外险，其费用已包含在合同总价中。因乙方未按规定为工人购买保险造成的一切责任及损失均由乙方自行承担。

- 付款方式

8.1.1工程完工经甲方验收合格后，甲方向乙方支付全部设计费及已完合格工程总额的80%，且不超过合同金额的80%；

8.1.2工程经甲方上级公司结算审核完毕，审计报告送达乙方之后，甲方向乙方支付至结算审计金额的98.5%；

8.1.3剩余1.5%作为质量保证金（不计任何利息），待质保期2年满后，甲方无息支付给乙方。（详细付款方式以合同为准）

8.2每次付款前，乙方需先向甲方提供由乙方自己开具的符合甲方要求的税率为   %增值税专用发票。如因乙方提供发票不及时，甲方有权顺延付款时间，并且乙方应承担因延迟付款造成的一切直接及间接责任。

8.3本合同中约定的不含税价格不因国家税率和税收优惠政策变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

- 质量保修条款

9.1工程竣工后，自甲方签订验收合格结论之日起开始计算保修期。

9.2质量保修期按中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行为2年。

9.3质量保修期满2年后若无质量问题，甲方将质量保证金（不计任何利息）一次性返还给乙方。如果在保修期内有质量问题，乙方应无条件进行维修，并满足甲方的质量要求，并且该维修部分保修期再顺延壹年（延付该维修部分质保金壹年且不计利息）；如果乙方未履行保修义务，甲方有权另行安排维修，费用从乙方保修款中扣除。

9.4如果因甲方在使用期间人为因素破坏，乙方负责维修，甲方承担维修费及材料费。

9.5所有保修项目的质量问题处理期限从甲方向乙方发出保修通知起计，保修通知以书面、电子邮件或电话、短信发出起计。紧急维修情况，乙方响应时间为2小时；常规维修，乙方响应时间不得超过12小时。乙方未在约定期限内派人保修的，甲方自行委托他人修理，维修款直接从质保金中扣除，并对乙方按维修款的2倍扣除违约金。2年质保期满后，甲方直接从质保金中扣除维修款及违约金。

- 三、违约责任

- 违约责任

10.1甲乙双方违反本合同规定的其他条款时，除按上述合同条款约定的处理办法外，还应向另一方支付违约金，违约金按合同金额的30%支付。

10.2造成甲乙双方其他损失的，另一方要负责全部赔偿。

10.3乙方应按照本合同约定的期限按时保质保量完成本工程，如因非甲方原因导致未按约定时间完成，每延误一天，则向甲方支付违约金贰仟元。延误天数达10天的，甲方有权单方解除合同，乙方并承担工程暂定总价10%的违约金。

- 四、安全责任

- 安全责任

本工程安全文明施工费已包含在合同价款内，一切安全事故及责任均由乙方负责，包括但不限于以下项目：1、施工准备中安全事故2、施工中安全事故3、投入使用后因工程质量或质量维修等原因引发的安全事故。

五、 争议解决

本合同在履行过程中如果发生争议，双方先行协商解决；协商不成或其中一方不同意协商时，双方同意向利川市人民法院提起诉讼。

- 六、其他事项

1.乙方必须为本工程各类人员办理工伤保险及人身意外伤害险，并做好现场施工人员的防暑降温工作。

2.隐蔽工程以甲方签字为准。

3.乙方负责全部工程施工的统筹安排。

4.施工现场不得住宿和设置食堂。

5.本合同中未提及的问题由甲、乙双方协商解决。

6.乙方将工程交付甲方后，甲方签字且书面确认后，竣工结算完毕，甲方按本合同付完进度款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；保修期满后，甲、乙双方没有异议，经甲方书面确认符合保险期相关条款后，有关保修条款终止。

第七条  合同生效和份数

1.本合同自双方签名或盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同附件作为合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 附件：

- 附件一：工程质量保修书

- 附件二：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

- 附件三：不拖欠农民工工资承诺

- 附件四：建设单位与施工单位安全生产责任书

- 附件五：安全协议书

- 附件六：投标报价汇总表

- 附件七：材料品牌清单表

（以下无正文，为签名盖章区域）

| 甲方(盖章)： |  |  | 湖北文旅利川文化旅游发展有限公司 | 乙方(盖章)： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  |  |  | 法定代表人或 |  |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  |  |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |  |
| 单位地址： | 利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心 |  |  | 单位地址： |  |  |
| 联系电话： | 0718-7999356 |  |  | 联系电话： |  |  |
| 开户银行： | 中国农业发展银行利川市支行 |  |  | 开户银行： |  |  |
| 帐 号： | 20342280200100000371261 |  |  | 帐 号： |  |  |
| 纳税识别号： |  | 91422802MA49DED98E |  | 纳税识别号： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

- 附件一： 工程质量保修书

发包人（全称）：        湖北文旅利川文化旅游发展有限公司       （以下简称甲方）

承包人（全称）：                         （以下简称乙方）

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

1.乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2.具体保修的内容，双方约定如下：

3.由乙方施工的全部工作内容以及双方约定的其他项目等。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2.双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到甲方或物业管理部门发出的书面、电子邮件或电话、短信等形式修理通知之日起12小时内处理。若乙方不及时处理，甲方按500元/次对施工方收取违约金，且乙方未在约定期限内派人保修的，甲方自行委托他人修理，维修款直接从质保金中扣除，并对乙方按维修款的2倍扣除违约金。2年质保期满后，甲方直接从质保金中扣除维修款及违约金。

3.工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文，为签名盖章区域）

| 甲方(盖章)： |  | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件二   湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

甲方：            湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

乙方：

工程项目名称  ：

工程项目地址  ：

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条  甲乙双方责任

（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条  甲方责任

（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条  乙方责任

（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具、和高档办公用品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；无论是否造成损失，乙方均应承担最高额度的违约金；甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条 协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条 协议份数

本协议一式陆份，双方各执叁份。

（以下无正文，为签名盖章区域）

| 甲方(盖章)： |  | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件三：不拖欠农民工工资承诺

致：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

我公司就      项目（以下简称“该项目”）签订了总承包工程合同（以下简称“工程合同”），我公司为了保证消除拖欠施工人员劳动报酬（以下简称“工人工资”）的不合法现象，预防该项目建设中发生不利于社会稳定的事件，就以下各项内容对贵公司做出承诺：

- 在该项目建设施工全部过程中，不论出现何种情况，我公司均保证按时足额支付工人工资，并严格管理，预防和避免发生工人聚集上访讨薪或闹事等事件（以下简称“欠薪、讨薪事件”）

- 在贵公司依工程合同的约定，已向我公司支付了相应工程款的情况下，如仍发生欠薪、讨薪事件的，视为我公司违约，每发生一次向贵公司支付工程合同金额1%的违约金。

- 在贵公司因故未及时向我公司全部或部分支付工程款的情况下，我公司仍应首先保证向工人足额支付工资。如出现我公司以此为由，拖欠工人工资并导致发生欠薪、讨薪事件，均视为我公司违约，每发生一次向贵公司支付工程合同金额1%的违约金。

- 在发生欠薪、讨薪事件后，因我公司拒绝支付工人工资，相关政府主管部门要求由贵公司垫付工人工资的，贵公司可将垫付款从日后应付工程进度款或结算款中扣除。尽管如此，我公司前述拒绝支付工人工资的行为仍视为违约。

- 若出现本承诺函第2条、第3条违约行为的，贵公司可从日后应付工程进度款或结算款中扣除相应的违约金。

- 若出现本承诺函第2条、第3条、第4条违约行为的，我公司除执行本承诺函所规定的内容以外，贵公司仍可依据工程合同中所规定的违约责任条款，追究我公司的违约责任。

- 本承诺书作为工程合同的重要组成部分，具有同等法律效力。

特此承诺。

承诺单位（公章）：

法人代表：

日    期：

注：本承诺书作为合同附件，与合同正本具有同等法律效力。

附件四：建设单位与施工单位安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）：  湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

承包人（以下简称乙方）：

为确保         工程施工期间的安全，减少安全事件（故）的发生。根据国家施工安全的有关法规、规定及GJ59-2011《建筑施工安全生产检查标准》，结合本工程项目的实际情况，甲方与乙方签订安全生产责任书。

一、指导思想

施工企业应教育本企业员工树立起“安全第一，预防为主”的思想意识，强化安全的管理监督，积极开展施工现场安全达标及文明施工活动，努力提高施工队伍的整体安全素质，确保施工现场施工生产的安全。

二、目标和任务

1.施工单位应成立公司、项目部二级安全领导小组，公司负责人为公司一级的安全责任人，项目经理为项目部的安全责任人。

2.项目部应设设置专项资金作为安全施工措施费，该项措施费要专款专用，不得移作他用。

3.项目部要设有专职安全员管理施工现场的安全生产事物，安全员必须持证上岗、专岗专责。

4.杜绝重伤以上事故、火灾事故、重大设备事故。一般隐患整改率100%以上，重大隐患整改率100%，工人安全教育率达100%，特种作业持证上岗率100%。

5.专职安全员要做好安全监督检查工作，发现问题及时反馈，协助落实整改措施，及时制止违章指挥及违章作业的行为，作好安全教育及安全宣传工作。

6.现场电工必须持证上岗，负责对现场用电线路、设备的检查维修，并作好记录，确保机具不带病运转，漏电动作无误。严格按《施工现场临时用电安全技术规范》进行布设施工用电线路设备，安装施工机具。

7.对于购置的安全防护用品必须有厂家许可证、产品合格证，要求合格率达100%。

8.作好入场工人的安全教育工作，教育工人要遵守施工安全操作规程及厂区的安全管理规定。

三、措施和要求

1.牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全技术规程、安全操作规程及JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》，落实施工组织设计及施工方案的措施方案，制定分部分项安全技术措施，落实安全生产工作。

2.抓好安全生产责任制落实工作，要进一步提高认识，明确责任，针对存在问题，积极采取有效措施加以解决。

3.作好分部分项的安全技术交底工作，安全技术交底应全面、具体，并要有针对性，并做好安全交底记录。

4.专职安全员每天要对施工现场进行安全巡视检查，对于发现的安全隐患应立即提出整改，对于整改情况要全程追踪，并应及时反馈；对违章指挥、违章作业的人和行为，要坚决制止，督促工人严格遵守安全操作规程，严格按照规定佩带安全防护用品。

5.认真实施安全技术措施方案，作好安全防护设施的搭设与维修，安全防护设施的搭设不得滞后于工程的施工进度。

6.大力做好安全宣传教育教育工作，切实做好岗前培训，不断加强工人的自我安全防护意识和能力。

7.各级安全责任人要严格按照各自的安全岗位职责范围，开展好各项安全生产工作，做到“齐抓共管”。

（以下无正文，为签名盖章区域）

| 甲方(盖章)： |  | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件五：安全协议书

甲方（发包人）：    湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

乙方（承包人）：

为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程范围：

四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效至施工结束工程移交甲方结束。
五、发包方的安全责任：

1、对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：

1.1持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。

1.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

1.3配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

1.5承包单位专职安全管理机构人员配备情况。

2、开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经发包方工程部门审查合格后方可施工。

3、不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以经济处罚，对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

六、承包方安全责任

1、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”(组织、技术、安全措施)，经发包方工程部和委托的监理单位审查合格后监督实施。

2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工作票），并派员监督。

7、承包方应自觉接受发包方工程部的监督和指导。对工程部检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包方安全监察部门。

8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报发包方工程部书面批准。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。

11、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

13、承包方必须保证安全经费的投入，工程开工前应向发包方工程部提交安全设施投入计划。

七、其他

1、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方工程部有权予以纠正制止，有权对承包方给予经济处罚，直至停止承包方的工作、解除承包合同。

2、因承包方责任造成的安全事故，由发包方按事故调查规程处理，工程部参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

3、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，甲乙双方均同意向利川市人民法院提起诉讼。

4、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

5、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

| 甲方(盖章)： |  | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代理人（签字或盖章）： |  | 授权代理人（签字或盖章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

# 第五章  采购需求

包含花海及遮阳绿道提档升级设计方案、方案文本、施工图设计；花海及遮阳绿道提档升级施工（一是对已建花海实施全面提档升级建设，建设范围包括托管土地和部分已流转约22亩，1.5万平方米。施工内容主要包括：铺种草坪、儿童活动区、老年休憩区、草坪娱乐区；二是对商业街至营销中心遮阳绿道、业主活动中心至S17#楼北侧遮阳绿道提档升级，总长约220米。施工内容主要包括：用爬藤类植物代替目前假绿植、稳根培土花箱等）等所有内容

# 第六章  响应文件格式

(项目名称)

响  应  文  件

第    标段

供应商:

年     月     日

目   录

一、响应函

二、响应函附录

三、法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书

四、联合体协议书

五、响应保证金

六、商务和技术偏差表

七、报价表

八、资格审查资料

九、响应方案

十、其他资料。

## 一、响应函

(采购人名称)    :

1.我方已仔细研究了         (项目名称)    第  标段采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)   ( ¥ 	元) 的报价，(其中：不含税价为(大写)     ( ¥	元) ；增值税税率为     ，税额为：(大写)     ( ¥	 元)） 提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）响应函附录；

（3）法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书；

（4）联合体协议书；

（5）响应保证金；

（6）商务和技术偏差表；

（7）报价表；

（8）资格审查资料；

（9）响应方案；

（10）	其他资料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照采购文件要求递交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”中规定的供应商不得存在的情形。

7.                   (其它补充说明)。

供应商：                                      (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：          (签字或盖章)

地  址：

电子邮箱:

电  话：

传  真：

邮政编码：

年		月		日

## 二、响应函附录

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 (日历天) |  |  |
| 2 | 项目负责人 |  |  |
| 3 | 响应保证金 |  |  |
| 4 | 质量承诺 |  |  |
| 5 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止时间起 120 日内有效 |  |
| 6 | 其他 |  |  |

供应商(盖单位章)：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人(签字)：

年		月		日

注：项目负责人应根据项目实际情况确定响应函附录内容，不需要的条款内容应删除。

## 三、法定代表人(单位负责人)身份证明及授权委托书

法定代表人(单位负责人)身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓    名：       性     别：

年    龄：       职     务：

系(供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证正、反面彩色扫描件。

供应商：(盖单位章)

年		月		日

授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人    (姓名) 系     (供应商名称)   的法定代表人(单位负责人)，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    (项目名称)    第 标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至谈判采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人(单位负责人)身份证彩色扫描件及委托代理人身份证彩色扫描件。

供应商：	                     (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)：               (签字)

身份证号码：

委托代理人：	                     (签字)

身份证号码：

年		月		日

## 四、联合体协议书

(适用于供应商组成联合体的情况)

(所有成员单位名称)自愿组成            (联合体名称)联合体，共同参加      (项目名称)第  标段谈判活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1.         (某成员单位名称)为      (联合体名称)牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加谈判采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本谈判采购项目。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

(注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。)

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：    （签字)

联合体成员名称：        （盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：    （签字)

联合体成员名称：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：    （签字）

年		月		日

## 五、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

1.采用银行转账方式的，供应商应在此提供转账凭证彩色扫描件。

2.采用银行保函或担保机构保函方式的，格式如下：

（采购人名称）  :

鉴于 （供应商名称）  （以下称“供应商”）于   年   月   日参加                    （采购项目名称）第  标段谈判采购活动，（担保人名称）（以下称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或收到成交通知书后无正当理由而未在规定期限内不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或收到成交通知书后不按照采购文件要求递交履约保证金，或发生采购文件明确规定不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币  （大写）       。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字）

地      址：

邮政编码:

电      话：

年		月		日

## 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

## 七、报价表

| 招标项目编号 | ELTLCZC-2025-021 |
| --- | --- |
| 招标项目名称 | 齐岳山康养生态园项目花海及遮阳绿道提档升级项目 |
| 设计费报价（含税） | 大写人民币： 元； 小写： 元。 |
| 施工费报价（含税） | 大写人民币： 元； 小写： 元。 |
| 投标总报价（元） | 大写人民币： 元； 小写： 元。 |
| 质量要求 | - 方案设计、施工图设计、施工图预算、施工需按建设方要求优化确认后方可进行下一步工作，施工需满足施工图纸设计或深化设计要求，达到国家现行施工、验收规范合格标准并满足甲方需求。 |
| 税率 | 设计税率 %，施工税率 % |
| 注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。 - 报价应包含本项目包含方案设计、施工图设计费、人员工资、材料、机械、运输及转运、各种保险、税费等其他一切费用。 - 投标人自行拟定投标清单组成。 - 开标完成后，方有权对乙方施工图预算进行清标，经清标后，投标文件不平衡报价，乙方无条件调整。 |  |
| 谈判文件的确认和意见： 我单位已认真阅读和理解招标文件的全部条款、并予以全部确认。 投 标 人： （盖单位公章） 法定代表人： （签名或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

投标清单

格式各投标人自拟

## 八、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）、3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

（二）近年财务状况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(3)项的要求提供近年财务会计报表彩色扫描件。

（三）近年的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 委托人/发包人名称 |  |
| 委托人/发包人 联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务是否完成 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目概况及供应商 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5(4)项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）供应商信誉声明

(采购人名称）：

我方在此声明，截止本项目响应文件递交截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形:

（1）被依法暂停或取消投标资格；

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在最近三年内发生重大质量问题；

（5）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如有）有行贿犯罪行为；

（8）存在法律法规规定的不得存在的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商：                (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：       (签字)

年		月		日

注：供应商应根据供应商须知前附表3.5（5）项的要求(如有)在本声明后附相关证明材料。

4-1严重违法失信企业查询结果

备注：1、供应商自行通过“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)查询本单位是否被列为严重违法失信企业，并将查询结果“截图”附在本表中。

2、联合体申请的，应当对所有联合体成员进行查询。

4-2失信被执行人查询结果

备注：1. 供应商根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

2. 联合体申请的，应当对所有联合体成员进行查询。

4-3无行贿犯罪行为的声明

(采购人名称)：

我方在此声明，截止本项目开启截止时间，我单位、法定代表人(单位负责人)         (姓名) 、拟委任的项目负责人(如有)        (姓名)在近三年内(		年		月		日至     年    月    日)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

供应商：                 (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)：                (签字)

年     月    日

备注：1、近3年是指从递交响应文件截止日往前推算的3年，如递交响应文件截

止日为2020年9月1日，则近3年是指2017年9月1日至2020年8月30日。

2、联合体申请的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。

（五）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（六）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（6）项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）其他要求的证明材料

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（7）项的要求在本表后附相关证明材料。

## 九、响应方案

响应方案一般包括(但不限于)下列内容：

（1）设计实施方案；

（2）施工组织设计；

（3）设计方案

（4）其他；

## 十、其他资料

供应商需提交的其他资料。